**ANIMAL DONATION WEBSITE**

**Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi Tugas Mata Kuliah**

**“Pengembangan Perangkat Lunak Tangkas”**

**Yang diampu oleh Bapak Gilbert Fernando Situmorang S.Kom**



**SPIRITED AWAY GROUP**

**Stephanie Louis (211110385)**

**Melvin Lie (211112207)**

**Vincent Chaislie (211110204)**

UNIVERSITAS MIKROSKIL

Jl. M.H Thamrin No.140, Pusat Ps., Kec. Medan Kota, Kota Medan,

Sumatera Utara 20212

TA 2023/2024

**DAFTAR ISI**

BAB I2

A. Latar Belakang2

B. Tujuan Penulisan2

BAB II 3

A. Tahapan Agile Scrum3

B. Pembahasan Topik Project dan Product Backlog (User Story)5

C. Pembahasan Sprint Goal dan Sprint Planning 17

D. Tampilan Halaman Home Website 8

E. Daily Scrum (Sprint 1) 9

F. Sprint Review (Sprint 1) 10

G. Sprint Retropective (Sprint 1)10

H. Pembahasan Sprint Goal dan Sprint Planning 2 11

I. Tampilan Halaman Service Website 12

J. Tampilan Halaman Member Website 13

K. Daily Scrum (Sprint 2) 14

L. Sprint Review (Sprint 2) 15

M. Sprint Retropective (Sprint 2) 15

N. Dokumentasi Trello Board 16

BAB III 18

A. Kesimpulan18

B. Saran 18